[TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC]

[Khoa Công nghệ Thông tin]

[Tên môn học: COMP2101 – Phát triển Ứng dụng Web]

─────────────────────────────────

BÁO CÁO DỰ ÁN NHÓM

DANA EVENTSPARK

Nền tảng Sự kiện Cộng đồng

─────────────────────────────────

| Giảng viên hướng dẫn: | [Hoàng Như Vĩnh] |
| --- | --- |
| Nhóm thực hiện: | [Nhóm 1] |
| Thành viên: | [Nguyễn Mạnh] – MSSV: [24PNV19] [Nguyễn Thu Trang] – MSSV: [24PNV16] [Nguyễn Thùy Trang] – MSSV: [24PNV17] [Nguyễn Thị Ngọc Anh] – MSSV: [24PNV01] |
| Ngày nộp: | [08 / 06 / 2026] |

# MỤC LỤC

(Vui lòng nhấn chuột phải vào đây → Update Field để cập nhật Mục lục tự động sau khi hoàn chỉnh tài liệu)

1.0 Giới thiệu ......................................................................................................

1.1 Bối cảnh Dự án

1.2 Phát biểu Vấn đề

1.3 Mục tiêu Dự án

1.4 Phạm vi Dự án

1.5 Bảng Phân công Nhóm

2.0 Phương pháp & Quản lý Dự án ...........................................................................

2.1 Phương pháp Scrum

2.2 Công cụ Quản lý Dự án

2.3 Công nghệ Sử dụng

3.0 Phân tích & Thiết kế Hệ thống .........................................................................

3.1 Đặc tả Yêu cầu

3.2 Biểu đồ Use Case

3.3 Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (ERD)

3.4 Wireframe UI/UX

4.0 Triển khai Thực tế .............................................................................................

4.1 Cấu trúc Frontend

4.2 Cấu trúc Backend

4.3 Triển khai Tính năng Chính

4.4 Quản lý Mã nguồn với GitHub

5.0 Kết luận & Hướng Phát triển ...............................................................................

# 1.0 GIỚI THIỆU

## 1.1 Bối cảnh Dự án

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, các sự kiện cộng đồng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cư dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng, việc quảng bá và quản lý các sự kiện cộng đồng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các kênh truyền thống như mạng xã hội rời rạc và tờ rơi phân phát thủ công. Điều này khiến cư dân thường xuyên bỏ lỡ những hoạt động ý nghĩa diễn ra ngay trong khu vực sinh sống của họ.

Trước thực trạng đó, dự án Dana EventSpark được đề xuất nhằm xây dựng một nền tảng kỹ thuật số thống nhất — nơi các ban tổ chức sự kiện (Organizer) có thể đăng tải và quản lý sự kiện, trong khi cư dân (Attendee) có thể dễ dàng tìm kiếm, đăng ký tham dự và để lại đánh giá sau khi kết thúc sự kiện. Dự án được thực hiện trong khuôn khổ môn học Advanced Web Project, áp dụng quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp theo mô hình Agile/Scrum.

## 1.2 Phát biểu Vấn đề

Hiện tại, các ban tổ chức sự kiện cộng đồng tại Đà Nẵng không có một kênh thông tin chính thống và tập trung để đăng tải thông tin về sự kiện của mình. Cư dân muốn tham gia các hoạt động phải tự tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau, không có khả năng đăng ký trực tuyến hay theo dõi trạng thái đăng ký. Khi số lượng người đăng ký vượt quá sức chứa, ban tổ chức không có cơ chế quản lý danh sách chờ tự động, dẫn đến tình trạng lộn xộn và thiếu công bằng. Bên cạnh đó, sau khi sự kiện kết thúc, không có kênh thu thập phản hồi chính thức từ người tham dự, làm giảm khả năng cải thiện chất lượng tổ chức trong tương lai.

## 1.3 Mục tiêu Dự án

Dự án Dana EventSpark đặt ra các mục tiêu cụ thể sau đây:

- Xây dựng hệ thống xác thực người dùng (Authentication) hỗ trợ hai vai trò rõ ràng: Organizer (ban tổ chức) và Attendee (người tham dự), với mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán bcrypt và bảo mật API bằng JWT Token.

- Phát triển module quản lý sự kiện (Event Management) dành cho Organizer, bao gồm các thao tác tạo, chỉnh sửa, công khai và hủy sự kiện với quy trình trạng thái rõ ràng: Draft → Published → Cancelled/Done.

- Xây dựng trang khám phá sự kiện (Event Discovery) dành cho Attendee, cho phép tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo danh mục và xem thông tin chi tiết của từng sự kiện.

- Triển khai tính năng đăng ký tham dự và danh sách chờ (Registration & Waitlist), trong đó hệ thống tự động xếp người dùng vào confirmed hoặc waitlist dựa trên sức chứa còn lại, và tự động thăng hạng người đầu tiên trong waitlist khi có slot trống.

- Xây dựng tính năng đánh giá sự kiện (Reviews), cho phép người đã tham dự để lại xếp hạng sao (1–5) và nhận xét ngắn sau khi sự kiện kết thúc.

## 1.4 Phạm vi Dự án

Dự án tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng web full-stack hoàn chỉnh với hai giao diện frontend tách biệt phục vụ hai vai trò người dùng, kết nối với một backend RESTful API chung. Các tính năng nằm trong phạm vi bao gồm: xác thực JWT, quản lý sự kiện CRUD đầy đủ, hệ thống đăng ký/waitlist tự động, và tính năng đánh giá sau sự kiện.

Các tính năng không nằm trong phạm vi của dự án này bao gồm: hệ thống thông báo trong ứng dụng (in-app notifications), tải ảnh bìa sự kiện (cover image uploads), chức năng đặt lại mật khẩu (password reset), trang quản trị hệ thống (admin panel), và triển khai lên server thực tế (deployment). Những tính năng này có thể được phát triển thêm trong các giai đoạn tương lai.

## 1.5 Bảng Phân công Nhóm

Bảng 1.1 dưới đây tóm tắt vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm Dana EventSpark.

| Tên thành viên | MSSV | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nguyễn Mạnh] | [24PNV19] | Trưởng nhóm / Fullstack | Chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất, Xem & sửa Profile Xây dựng FE_Organizer: Dashboard thống kê — Organizer. |
| [Nguyễn Thu Trang] | [24PNV16] | Fullstack | Thiết kế CSDL, Xây dựng FE_Attendee: trang chi tiết sự kiện, đăng ký, dashboard Attendee. Xây dựng FE_Organizer: CRUD Sự kiện — Organizer. |
| [Nguyễn Thùy Trang] | [24PNV17] | Fullstack | Xây dựng FE_Attendee: trang danh mục và about me, đăng ký sự kiện, đánh giá và comment. |
| [Nguyễn Thị Ngọc Anh] | [24PNV01] | Fullstack | Xây dựng FE_Organizer: trang xem chi tiết sự kiện, tính năng hệ thống tự động đóng sự kiện. Xây dựng FE_Attendee: trang chủ. |

Bảng 1.1: Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên nhóm Dana EventSpark

# 2.0 PHƯƠNG PHÁP & QUẢN LÝ DỰ ÁN

## 2.1 Phương pháp Scrum

Nhóm áp dụng khung làm việc Scrum trong toàn bộ vòng đời phát triển dự án. Dự án được chia thành bốn Sprint, mỗi Sprint kéo dài một tuần với mục tiêu cụ thể. Sprint 1 tập trung vào việc thiết lập cơ sở hạ tầng: khởi tạo các repository GitHub, thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu, cài đặt dự án Laravel và React, đồng thời hoàn thiện module xác thực (Authentication) với JWT. Sprint 2 triển khai tính năng quản lý sự kiện (Event CRUD) cho Organizer Dashboard. Sprint 3 xây dựng trang khám phá sự kiện cho Attendee và toàn bộ logic đăng ký/waitlist. Sprint 4 hoàn thiện tính năng đánh giá, cải thiện UI/UX, kiểm thử tích hợp và viết tài liệu.

Các buổi họp stand-up ngắn (khoảng 15 phút) được tổ chức định kỳ để đồng bộ tiến độ giữa các thành viên. Mỗi buổi stand-up tập trung vào ba câu hỏi cốt lõi: (1) Hôm qua bạn đã hoàn thành gì? (2) Hôm nay bạn sẽ làm gì? (3) Có trở ngại gì cần tháo gỡ không? Cuối mỗi Sprint, nhóm tổ chức buổi Retrospective ngắn để rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch Sprint tiếp theo.

## 2.2 Công cụ Quản lý Dự án

Nhóm sử dụng Jira làm công cụ quản lý dự án chính, với bảng Kanban được tổ chức thành các cột: Backlog, To Do, In Progress, Review và Done. Mỗi user story hoặc task được tạo thành một Issue trên GitHub, gán cho thành viên phụ trách, liên kết với milestone của Sprint tương ứng, và đóng lại khi Pull Request được merge vào nhánh chính. Cách tiếp cận này giúp toàn bộ lịch sử phát triển — từ kế hoạch đến code review — được lưu trữ tập trung tại một nơi duy nhất.

[Hướng dẫn: Chụp màn hình bảng GitHub Projects hoặc Trello và chèn vào đây. Mô tả các cột và cách nhóm sử dụng công cụ để theo dõi tiến độ.]

Hình 2.1: Bảng quản lý dự án GitHub Projects của nhóm Dana EventSpark

## 2.3 Công nghệ Sử dụng

Bảng 2.1 liệt kê toàn bộ công nghệ được nhóm lựa chọn và lý do sử dụng chúng trong dự án Dana EventSpark.

| Công nghệ | Mục đích trong dự án | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| React 18 (Vite) | Xây dựng giao diện người dùng (FE_Attendee & FE_Organizer) | Framework hiện đại, component-based, hỗ trợ Hooks mạnh mẽ. Vite nhanh hơn CRA, hot-reload tức thì. |
| Zustand | Quản lý trạng thái toàn ứng dụng (authStore) | Nhẹ, đơn giản hơn Redux, không cần boilerplate. Lưu JWT token và thông tin user trong memory. |
| React Router DOM | Điều hướng giữa các trang trong SPA | Chuẩn de-facto cho routing trong React, hỗ trợ ProtectedRoute để bảo vệ các trang cần xác thực. |
| Axios | Gọi HTTP API từ frontend đến backend | Hỗ trợ interceptors để tự động gắn Bearer JWT Token vào mọi request, xử lý lỗi tập trung. |
| TailwindCSS | Thiết kế giao diện responsive | Tiết kiệm thời gian viết CSS, utility-first giúp nhất quán giao diện giữa hai frontend riêng biệt. |
| Laravel 11 | Backend RESTful API | Framework PHP mạnh mẽ với Eloquent ORM, middleware CheckRole, WaitlistService rõ ràng. Hỗ trợ JWT qua thư viện tymon/jwt-auth. |
| MySQL | Cơ sở dữ liệu quan hệ | Phù hợp với cấu trúc dữ liệu quan hệ của dự án (users, events, registrations, reviews). Tích hợp tốt với Laravel. |
| JWT (tymon/jwt-auth) | Xác thực và bảo mật API | Stateless authentication, không cần session phía server. Token mang thông tin role để CheckRole middleware kiểm tra. |
| Postman | Tài liệu hóa và kiểm thử API | Cho phép tạo collection tài liệu đầy đủ các API endpoint với example request/response, dùng chung giữa FE và BE. |
| GitHub | Quản lý mã nguồn (3 repositories) | Version control phân tán, hỗ trợ làm việc nhóm qua nhánh feature branch, Pull Request và code review. |

Bảng 2.1: Công nghệ sử dụng trong dự án Dana EventSpark

# 3.0 PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1 Đặc tả Yêu cầu Chức năng

Hệ thống Dana EventSpark được thiết kế để phục vụ hai nhóm người dùng chính với các yêu cầu chức năng riêng biệt. Đối với vai trò Attendee (người tham dự), hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau.

Thứ nhất, về module Xác thực (REQ_01, REQ_02): Attendee có thể đăng ký tài khoản với tên, email và mật khẩu; đăng nhập và đăng xuất; sau khi đăng nhập thành công sẽ được chuyển hướng về giao diện Attendee. Thứ hai, về module Khám phá sự kiện (REQ_05, REQ_07, REQ_08): Attendee có thể xem danh sách tất cả sự kiện đã được công khai (Published) với phân trang 6 thẻ mỗi trang, tìm kiếm theo từ khóa kết hợp lọc theo danh mục, và xem trang chi tiết đầy đủ của từng sự kiện. Thứ ba, về module Đăng ký tham dự (REQ_09, REQ_10): Attendee có thể đăng ký tham dự sự kiện — hệ thống tự động xác nhận (confirmed) nếu còn slot hoặc đưa vào danh sách chờ (waitlist) nếu hết slot; xem lịch sử tham gia qua ba tab: đã đăng ký, đang chờ, và đã hủy; và hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Thứ tư, về module Đánh giá (REQ_11): Attendee có thể để lại đánh giá sao (1–5) kèm nhận xét ngắn sau khi sự kiện kết thúc, mỗi người chỉ được đánh giá một lần cho một sự kiện.

Đối với vai trò Organizer (ban tổ chức), hệ thống cần đáp ứng: module Xác thực (REQ_01, REQ_02) tương tự Attendee nhưng có thêm trường tên tổ chức; module Quản lý sự kiện (REQ_03) với các thao tác tạo sự kiện (mặc định trạng thái Draft), chỉnh sửa thông tin, công khai (Published) để Attendee nhìn thấy, và hủy sự kiện kèm lý do hủy; module Organizer Dashboard (REQ_04, REQ_06) hiển thị danh sách tất cả sự kiện của mình với số đăng ký hiện tại so với sức chứa, thống kê tổng quan và điểm đánh giá trung bình; cùng tính năng tự động đóng sự kiện (REQ_13) khi đã qua thời gian kết thúc.

## 3.2 Biểu đồ Use Case

Hình 3.1 và 3.2 thể hiện biểu đồ Use Case của hai vai trò người dùng trong hệ thống Dana EventSpark. Mỗi Use Case được gán mã yêu cầu (REQ) tương ứng và phân loại theo độ ưu tiên Must (bắt buộc) hoặc Could (có thể có).

[Hướng dẫn: Chèn hình ảnh Use Case Diagram từ file PDF đã thiết kế vào đây. Hai biểu đồ: Attendee Use Case và Organizer Use Case.]

Hình 3.1: Use Case Diagram – Vai trò Attendee trong hệ thống Dana EventSpark

Hình 3.2: Use Case Diagram – Vai trò Organizer trong hệ thống Dana EventSpark

Biểu đồ Use Case Attendee thể hiện mười một ca sử dụng, trong đó ca sử dụng "Đăng ký tham gia (confirmed)" và "Vào danh sách chờ (waitlist)" có quan hệ <<include>> với ca sử dụng "Xem chi tiết sự kiện", nghĩa là Attendee chỉ có thể thực hiện đăng ký sau khi đã xem thông tin chi tiết. Biểu đồ Use Case Organizer thể hiện tám ca sử dụng chính, trong đó ca sử dụng "Cập nhật/publish sự kiện" có quan hệ <<include>> với "Tạo sự kiện" và ca sử dụng "Hủy sự kiện" có quan hệ <<extend>>. Ngoài ra, hệ thống (System) có một ca sử dụng riêng là "Tự động đóng sự kiện" chạy theo lịch (scheduled job) mỗi ngày.

## 3.3 Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (ERD)

Cơ sở dữ liệu dana_event_spark được thiết kế gồm sáu bảng chính, phản ánh đầy đủ các thực thể nghiệp vụ của hệ thống. Hình 3.3 thể hiện sơ đồ ERD với đầy đủ các bảng, trường dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng.

[Hướng dẫn: Chèn hình ảnh ERD từ ảnh đã có vào đây.]

Hình 3.3: Entity-Relationship Diagram (ERD) – Cơ sở dữ liệu Dana EventSpark

Bảng roles lưu trữ hai loại vai trò cơ bản: attendee và organizer. Bảng users có khóa ngoại role_id tham chiếu đến bảng roles, đảm bảo mỗi tài khoản được gán đúng vai trò. Bảng categories lưu sáu danh mục sự kiện: Âm nhạc, Thể thao, Ẩm thực, Nghệ thuật, Giáo dục, và Cộng đồng.

Bảng events là bảng trung tâm của hệ thống, chứa khóa ngoại organizer_id (tham chiếu users.id với ON DELETE CASCADE) và category_id (tham chiếu categories.id với ON DELETE SET NULL). Trường status sử dụng kiểu ENUM với bốn giá trị: draft, published, cancelled và done. Ràng buộc CHECK(capacity > 0) đảm bảo sức chứa luôn dương.

Bảng registrations có ràng buộc UNIQUE(user_id, event_id) ngăn người dùng đăng ký trùng lặp cùng một sự kiện. Trường status ENUM gồm ba giá trị: confirmed, waitlist, cancelled. Đây là bảng then chốt của logic WaitlistService: khi một bản ghi confirmed bị hủy, hệ thống tìm bản ghi waitlist có created_at nhỏ nhất (đăng ký sớm nhất) cho cùng event_id và cập nhật status sang confirmed.

Bảng reviews có ràng buộc UNIQUE(user_id, event_id) đảm bảo mỗi người chỉ đánh giá một lần, cùng ràng buộc CHECK(rating BETWEEN 1 AND 5) cho trường xếp hạng sao. Ba chỉ số INDEX được tạo cho bảng events (trên category_id, start_time, organizer_id) và hai chỉ số cho bảng registrations (trên event_id+status kết hợp, và user_id riêng lẻ) để tối ưu hiệu năng truy vấn.

## 3.4 Wireframe UI/UX

Thiết kế giao diện người dùng được thực hiện trên Figma trước khi bắt đầu viết code, đảm bảo nhất quán về bố cục và trải nghiệm giữa hai frontend FE_Attendee và FE_Organizer. Figma design file có thể truy cập tại: https://www.figma.com/design/TtwKH851y3mbxWhsNwxaMv/Dana-EventSpark.

[Hướng dẫn: Chụp màn hình và chèn 3–5 wireframe chính từ Figma vào đây. Gợi ý: (1) Trang chủ danh sách sự kiện, (2) Trang chi tiết sự kiện, (3) Organizer Dashboard, (4) Attendee Dashboard, (5) Form tạo sự kiện.]

Hình 3.4: Wireframe trang chủ danh sách sự kiện (FE_Attendee)

Hình 3.5: Wireframe Organizer Dashboard (FE_Organizer)

Giao diện trang chủ danh sách sự kiện được thiết kế với header chứa thanh tìm kiếm và bộ lọc danh mục, phần thân hiển thị lưới 3x2 EventCard mỗi trang, mỗi thẻ hiển thị: tên sự kiện, tên ban tổ chức, ngày giờ, địa điểm, danh mục, điểm đánh giá trung bình và số chỗ còn lại. Organizer Dashboard được thiết kế với bảng tổng quan trên cùng hiển thị số lượng sự kiện theo từng trạng thái, bên dưới là danh sách đầy đủ với khả năng chỉnh sửa và thay đổi trạng thái trực tiếp.

# 4.0 TRIỂN KHAI THỰC TẾ

## 4.1 Cấu trúc Frontend

Dự án có hai ứng dụng frontend riêng biệt, cả hai đều được khởi tạo bằng Vite và sử dụng React 18 với functional components và Hooks. Repository FE_Attendee phục vụ giao diện dành cho người tham dự, trong khi FE_Organizer phục vụ giao diện dành cho ban tổ chức.

Cả hai frontend có cấu trúc thư mục tương đồng để dễ bảo trì. Thư mục src/components/ chứa các component tái sử dụng như EventCard, Navbar, SearchBar, CategoryFilter và StarRating. Thư mục src/pages/ chứa các trang chính: Home, EventDetail, Login, Register và Dashboard. Thư mục src/store/ chứa Zustand store (authStore.js) quản lý thông tin người dùng và JWT token. Thư mục src/api/ chứa các file cấu hình Axios instance với interceptors tự động gắn Bearer token. Thư mục src/routes/ chứa ProtectedRoute component kiểm tra xác thực và chuyển hướng về trang đăng nhập nếu chưa đăng nhập.

## 4.2 Cấu trúc Backend

Backend được xây dựng trên Laravel 11, tuân thủ kiến trúc MVC. Toàn bộ API endpoint được đặt dưới prefix /api và bảo vệ qua hai lớp middleware: auth:api (xác thực JWT) và CheckRole (kiểm tra vai trò người dùng).

Các Controller chính bao gồm AuthController xử lý đăng ký, đăng nhập và đăng xuất; EventController xử lý CRUD sự kiện và thay đổi trạng thái; RegistrationController gọi WaitlistService để xử lý đăng ký/hủy; và ReviewController xử lý đánh giá sau sự kiện. WaitlistService.php là lớp Service riêng biệt, không nằm trong Controller, chứa toàn bộ logic nghiệp vụ phức tạp của hệ thống waitlist: đếm số confirmed slots, quyết định confirmed hay waitlisted, và hàm promote() tự động thăng hạng người đầu danh sách chờ khi có slot trống.

## 4.3 Triển khai Tính năng Chính

### 4.3.1 Tính năng Đăng ký & Danh sách Chờ (Waitlist)

Đây là tính năng phức tạp và quan trọng nhất của hệ thống Dana EventSpark. Khi người dùng nhấn nút "Đăng ký" trên trang chi tiết sự kiện, giao diện React gửi request POST /api/registrations kèm Bearer JWT token. Backend nhận request, xác thực người dùng qua middleware, sau đó gọi WaitlistService để xử lý logic.

WaitlistService trước tiên kiểm tra xem người dùng đã đăng ký sự kiện này chưa — nếu có sẽ trả về lỗi 409 Conflict. Tiếp theo, service đếm số bản ghi có status = confirmed cho event_id tương ứng và so sánh với capacity của sự kiện. Nếu confirmed_count < capacity, bản ghi đăng ký mới được tạo với status = confirmed. Ngược lại, bản ghi được tạo với status = waitlist. Frontend nhận kết quả và hiển thị thông báo phù hợp cùng vị trí xếp hàng trong danh sách chờ.

Khi một người dùng hủy đăng ký đã confirmed (DELETE /api/registrations/{id}), sau khi xóa bản ghi, hàm promote() của WaitlistService được gọi tự động. Hàm này tìm bản ghi waitlist có created_at nhỏ nhất (đăng ký chờ sớm nhất) cho cùng event_id và cập nhật status sang confirmed, đảm bảo công bằng theo nguyên tắc hàng đợi FIFO.

[Hướng dẫn: Chèn screenshot giao diện trang chi tiết sự kiện với nút đăng ký và màn hình xác nhận waitlist vào đây.]

Hình 4.1: Giao diện đăng ký sự kiện – trường hợp xác nhận (confirmed) và danh sách chờ (waitlist)

### 4.3.2 Tính năng Quản lý Sự kiện (Organizer)

Organizer Dashboard hiển thị toàn bộ sự kiện của ban tổ chức đang đăng nhập, không hiển thị sự kiện của tổ chức khác. Mỗi sự kiện được hiển thị kèm trạng thái hiện tại (badge màu khác nhau cho từng trạng thái), số đăng ký hiện tại / tổng sức chứa, và điểm đánh giá trung bình (nếu đã có review).

Khi tạo sự kiện mới, form yêu cầu điền đầy đủ: tên, mô tả, danh mục, địa điểm, thời gian bắt đầu và kết thúc, thời hạn đăng ký, và sức chứa tối đa. Sự kiện mới luôn được tạo với trạng thái Draft (chưa công khai). Để công khai sự kiện, Organizer thực hiện thao tác Publish riêng biệt, hệ thống gọi endpoint PATCH /api/events/{id}/publish để cập nhật status từ draft sang published — chỉ sau đó sự kiện mới xuất hiện trên trang chủ dành cho Attendee.

[Hướng dẫn: Chèn screenshot Organizer Dashboard và form tạo sự kiện vào đây.]

Hình 4.2: Organizer Dashboard – danh sách sự kiện và form tạo sự kiện mới

## 4.4 Quản lý Mã nguồn với GitHub

Nhóm sử dụng tổ chức GitHub DANAEventpark với ba repository riêng biệt: FE_Attendee, FE_Organizer và BE_DANAEventpark. Chiến lược phân nhánh (branching strategy) được thống nhất ngay từ đầu dự án: nhánh main chứa code ổn định đã được review; mỗi tính năng được phát triển trên nhánh feature/[tên-tính-năng] riêng biệt; khi hoàn thành, thành viên tạo Pull Request để nhóm review code trước khi merge vào main.

Thông điệp commit tuân theo chuẩn Conventional Commits, ví dụ: feat: add waitlist promotion logic, fix: correct JWT token expiration, refactor: extract WaitlistService from controller. Điều này giúp lịch sử commit dễ đọc và có thể generate changelog tự động trong tương lai.

[Hướng dẫn: Chèn screenshot trang GitHub Organization (danh sách 3 repo), một số commit history và Pull Request vào đây.]

Hình 4.3: GitHub Organization DANAEventpark với ba repository của dự án

# 5.0 KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1 Tổng kết Kết quả Đạt được

Sau sáu tuần phát triển theo mô hình Agile/Scrum qua bốn Sprint, nhóm Dana EventSpark đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đã đề ra trong Section 1.3. Bảng 5.1 dưới đây đánh giá mức độ hoàn thành của từng mục tiêu.

| Mục tiêu | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống xác thực JWT với hai vai trò (Attendee & Organizer) | Hoàn thành ✓ | Bcrypt hashing, JWT token, ProtectedRoute trên cả hai FE |
| Module quản lý sự kiện CRUD đầy đủ cho Organizer | Hoàn thành ✓ | Bốn trạng thái sự kiện, CheckRole middleware, Organizer Dashboard |
| Trang khám phá sự kiện với tìm kiếm và lọc | Hoàn thành ✓ | Tìm kiếm theo tên, lọc theo 6 danh mục, phân trang 6/trang |
| Tính năng đăng ký & waitlist tự động | Hoàn thành ✓ | WaitlistService với logic FIFO promote tự động khi hủy đăng ký |
| Tính năng đánh giá sự kiện sau khi kết thúc | Hoàn thành ✓ | Rating 1–5 sao, 1 review/người/sự kiện, hiển thị trên EventCard |

Bảng 5.1: Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu dự án Dana EventSpark

Ứng dụng được kiểm thử thủ công (manual testing) trên các trình duyệt phổ biến với đầy đủ các luồng nghiệp vụ, từ đăng ký tài khoản đến tạo sự kiện, đăng ký tham dự, vào danh sách chờ, hủy đăng ký kèm thăng hạng waitlist, và để lại đánh giá sau sự kiện. Toàn bộ API endpoint đã được tài liệu hóa đầy đủ trên Postman.

## 5.2 Bài học Rút ra

Về kỹ năng kỹ thuật, dự án này giúp nhóm hiểu sâu về kiến trúc full-stack hiện đại, đặc biệt là cách hai ứng dụng frontend độc lập giao tiếp với một backend chung thông qua RESTful API và Bearer JWT Token. Việc triển khai WaitlistService như một lớp riêng biệt (không đặt logic trong Controller) là bài học thực tiễn quan trọng về nguyên tắc Single Responsibility trong thiết kế phần mềm. Ngoài ra, việc thiết kế schema cơ sở dữ liệu với các ràng buộc UNIQUE, CHECK và quan hệ khóa ngoại từ đầu giúp tránh được nhiều bug về tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình phát triển.

Về kỹ năng làm việc nhóm, mô hình Scrum với các Sprint ngắn và buổi stand-up định kỳ giúp nhóm phát hiện sớm các vướng mắc và điều chỉnh kịp thời. Việc sử dụng feature branch và Pull Request trên GitHub buộc mọi thành viên phải review code của nhau trước khi merge, nâng cao chất lượng code tổng thể. Thực hành viết commit message theo chuẩn Conventional Commits cũng giúp lịch sử dự án dễ theo dõi hơn nhiều.

## 5.3 Hướng Phát triển Tương lai

Dựa trên nền tảng đã xây dựng, nhóm đề xuất ba hướng phát triển chính cho các giai đoạn tiếp theo của dự án Dana EventSpark.

- Hệ thống thông báo thời gian thực (Real-time Notifications): Tích hợp WebSocket (Laravel Echo + Pusher hoặc Socket.io) để gửi thông báo tức thì đến Attendee khi được thăng hạng từ waitlist lên confirmed, hoặc khi sự kiện đã đăng ký bị hủy. Tính năng này sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng so với việc họ phải tự kiểm tra trạng thái đăng ký.

- Tải ảnh bìa sự kiện và tối ưu hiển thị (Cover Image Upload): Tích hợp cloud storage (AWS S3 hoặc Cloudinary) để cho phép Organizer tải lên ảnh bìa hấp dẫn cho từng sự kiện. EventCard sẽ hiển thị ảnh bìa thay vì màu placeholder, tạo giao diện trực quan và thu hút người dùng hơn.

- Triển khai lên nền tảng đám mây và thiết lập CI/CD Pipeline: Deploy backend lên Railway hoặc Render, frontend lên Vercel hoặc Netlify. Thiết lập GitHub Actions để tự động chạy test và deploy khi có commit mới được push lên nhánh main, áp dụng đúng quy trình Continuous Integration / Continuous Deployment đã học trong khóa học.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Laravel Documentation. (2024). Laravel 11.x. Retrieved from https://laravel.com/docs/11.x

React Documentation. (2024). React – The library for web and native user interfaces. Retrieved from https://react.dev

Zustand. (2024). Zustand: Bear necessities for state management in React. Retrieved from https://zustand-demo.pmnd.rs

tymon/jwt-auth. (2024). JWT Auth for Laravel. Retrieved from https://jwt-auth.readthedocs.io

Tailwind CSS Documentation. (2024). Tailwind CSS – Rapidly build modern websites. Retrieved from https://tailwindcss.com/docs

GitHub – DANAEventpark Organization. (2026). Source code repositories. Retrieved from https://github.com/DANAEventpark

Figma Design File – Dana EventSpark. (2026). Retrieved from https://www.figma.com/design/TtwKH851y3mbxWhsNwxaMv/Dana-EventSpark